XXXX公司线上容量

性能测试方案

| 文档编号： |  | 文档名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 写： |  | 审 核： |  |
| 批 准： |  | 批准日期： |  |

修改历史

| 版本 | 日期 | 修改说明 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1.	项目背景	1

2.	项目目标	1

3.	项目范围	1

4.	环境	2

4.1.	生产环境系统架构图	2

4.2.	测试环境系统架构图	2

4.3.	生产环境硬件配置	2

4.4.	测试环境硬件配置	2

4.5.	生产环境与测试环境软件配置	3

4.6.	测试环境与生产环境差异分析	3

5.	模型	3

5.1.	业务模型	3

5.1.1.	业务模型分析	3

5.1.2.	业务模型1	4

5.1.3.	业务模型2	4

5.1.4.	业务模型3	5

5.2.	业务指标	6

5.3.	测试模型	6

6.	测试策略	6

6.1.	测试发起策略	6

6.2.	测试执行策略	6

6.3.	测试监控策略	7

7.	测试内容	7

7.1.	混合场景容量测试	7

7.2.	业务突变测试	7

7.3.	自动投标和满标复审对混合交易影响	7

7.4.	稳定性测试	8

8.	测试实施准备	8

8.1.	测试工具准备	8

8.2.	测试挡板准备	8

8.3.	测试数据准备	8

8.4.	测试脚本准备	9

9.	测试组织结构	9

10.	测试输出	9

10.1.	过程性输出	9

10.2.	结果输出	10

11.	项目计划	10

12.	项目风险分析	10

- 项目背景

随着XXXX公司业务发展，现有系统的系统架构不足以满足性能需求，为了配合新系统架构的改造，对原有系统架构性能容量进行基线测试，测试出当前线上系统的容量。

- 项目目标

本次项目目标如下：

- 测试当前系统的最大容量

- 测试批量时间窗口和速率

- 测试批量对联机交易的影响

- 考察线上系统的稳定性

- 项目范围

本次项目范围只对当前应用系统的容量进行测试，不涉及到第三方系统、操作系统、中间件、数据库等自身系统的容量。

- 环境

生产环境系统架构图

测试环境系统架构图

与生产环境架构一致

生产环境硬件配置

| 主 机 | 数量 | 型号 | 资 源 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web主机（IIS） | 4台 | ecs | 8C16G | Windows server 2008P2 |
| 我的账户主机（IIS） | 4台 | ecs | 8C16G | Windows server 2008P2 |
| 安全中心主机（IIS） | 4台 | ecs | 8C16G | Windows server 2008P2 |
| MQ+Memcache | 4 | ecs | 8C32G | Windows server 2008P2 |
| SqlServer | 1 | rds | 24C192G | Windows server 2008P2 |

测试环境硬件配置

跟生产环境相同

生产环境与测试环境软件配置

| 资源 | 描述 | 测试/生产 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 |  | WinServer 2008/WinServer2008 |
| 数据库 |  | Sql servrer 2008/Sql server 2008 |
| 中间件 |  | IIS7/IIS7 |

测试环境与生产环境差异分析

| 对比项 | 测试环境 | 生产环境 | 差异影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器和数据库服务器 | 跟生产环境一致 |  | 无差异，测试结果能真实反映生产上性能 |
| 版本差异 | 跟生产环境一致 |  | 无差异，测试结果能真实反映生产上性能 |
| 说明：因测试环境和生产环境差异太大，测试环境中测出的结果不能完全作为评估生产处理能力依据，只能作为参考值。 |  |  |  |

- 模型

  - 业务模型

    - 业务模型分析

生产上访问量统计如附件所示：

通过这个访问量统计可知，大部分时间段业务种类和业务占比基本相似，作为正常情况下业务模型；其中某些天业务6、业务3、业务12将会进行突变，作为突变业务模型；另外在业务13批处理将会对数据库产生极大影响，因此需要考虑这两笔业务对系统性能影响，作为批量对联机交易的影响业务模型。

    - 业务模型1

| 业务模型1-正常业务模型 |  |
| --- | --- |
| 业务名称 | 业务占比 |
| 业务1 | 51.14% |
| 业务2 | 2.84% |
| 业务3 | 2.56% |
| 业务4 | 5.72% |
| 业务5 | 8.06% |
| 业务6 | 8.03% |
| 业务6-1 | 2.50% |
| 业务6-2 | 1.36% |
| 业务6-3 | 3.60% |
| 业务6-4 | 0.50% |
| 业务6-5 | 2.11% |
| 业务6-6 | 3.73% |
| 业务6-7 | 0.48% |
| 业务6-8 | 1.42% |
| 业务6-9 | 0.30% |
| 业务6-10 | 0.61% |
| 业务7 | 1.26% |
| 业务8 | 0.63% |
| 业务9 | 0.81% |
| 业务10 | 1.46% |
| 业务11 | 0.58% |
| 业务12 | 0.30% |
| 总计 | 100.00% |

    - 业务模型2

| 业务模型2-业务突变 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务名称 | 业务占比 | 备注 |
| 业务1 | 51.14% | 业务6、业务3、业务12在业务模型1的基础上进行突变2倍、4倍 |
| 业务2 | 2.84% |  |
| 业务3 | 2.56% |  |
| 业务4 | 5.72% |  |
| 业务5 | 8.06% |  |
| 业务6 | 8.03% |  |
| 业务6-1 | 2.50% |  |
| 业务6-2 | 1.36% |  |
| 业务6-3 | 3.60% |  |
| 业务6-4 | 0.50% |  |
| 业务6-5 | 2.11% |  |
| 业务6-6 | 3.73% |  |
| 业务6-7 | 0.48% |  |
| 业务6-8 | 1.42% |  |
| 业务6-9 | 0.30% |  |
| 业务6-10 | 0.61% |  |
| 业务7 | 1.26% |  |
| 业务8 | 0.63% |  |
| 业务9 | 0.81% |  |
| 业务10 | 1.46% |  |
| 业务11 | 0.58% |  |
| 业务12 | 0.30% |  |
| 总计 | 100.00% |  |

    - 业务模型3

| 业务模型3-批量对联机交易影响 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务名称 | 业务占比 | 备注 |
| 业务1 | 51.14% | 业务13批处里，作为背景压力 |
| 业务2 | 2.84% |  |
| 业务3 | 2.56% |  |
| 业务4 | 5.72% |  |
| 业务5 | 8.06% |  |
| 业务6 | 8.03% |  |
| 业务6-1 | 2.50% |  |
| 业务6-2 | 1.36% |  |
| 业务6-3 | 3.60% |  |
| 业务6-4 | 0.50% |  |
| 业务6-5 | 2.11% |  |
| 业务6-6 | 3.73% |  |
| 业务6-7 | 0.48% |  |
| 业务6-8 | 1.42% |  |
| 业务6-9 | 0.30% |  |
| 业务6-10 | 0.61% |  |
| 业务7 | 1.26% |  |
| 业务8 | 0.63% |  |
| 业务9 | 0.81% |  |
| 业务10 | 1.46% |  |
| 业务11 | 0.58% |  |
| 业务12 | 0.30% |  |
| 总计 | 100.00% |  |

  - 业务指标

- 业务平均响应时间：3秒以下。

- 业务成功率：99.4%以上。

- TPS: 根据生产上流量访问统计，高峰时间段一天系统最高访问量为300万左右，其中上午9:00~10:00、下午14:00~15:00访问达到最高峰，最高一个小时访问量为30万左右，折合成TPS为83笔/秒。

- 服务器资源CPU: 75%以下，其他资源无明显瓶颈。

测试模型

与业务模型一致。

- 测试策略

  - 测试发起策略

采用PTS集群对应用服务器进行梯度施压策略，直到系统达到最大容量。

  - 测试执行策略

按照测试场景优先级顺序进行测试，具体如下：

混合交易容量测试

业务突变测试

自动投标对混合交易影响测试

混合交易稳定性测试

  - 测试监控策略

采用PTS指标监控以及IIS 和 Sql server集成监控方式对服务器进行监控。

- 测试内容

  - 混合场景容量测试

按照测试模型中的交易和配比，采用目标TPS(20TPS、40TPS、60TPS等)策略,对系统施压一定的压力，获取业务的平均交易响应时间、应用服务器、数据库服务器的资源使用情况、交易正确率等。

测试方法：按照测试模型中规定的交易和配比，采用TPS压力梯度递增方式施压，直至出现系统瓶颈或达到指标限制。

  - 业务突变测试

验证在某些业务进行突变的时候，对系统性能影响，突变的同时获取业务的平均响应时间和服务器各项资源。

测试方法：按照最大容量的60%运行压力，平稳运行５分钟后，将某业务进行突变，查看性能曲线，平均运行５分钟后，再将进行突变的业务降到未突变时候的压力，查看性能曲线及各项指标等。

  - 自动投标对混合交易影响

验证自动投标的时候对系统混合交易的影响情况，获取业务的平均响应时间、应用服务器、数据库服务器的资源使用情况。

测试方法：按照最大容量的80%运行压力，平稳运行５分钟后，批量发出自动投标测试标的，查看系统性能情况，待自动标的完成以后，系统性能是否能恢复。

  - 稳定性测试

稳定性测试主要侧重系统在持续的压力情况下，长期运行时的业务处理能力及系统可能存在的缺陷。

测试方法：按照测试模型中的交易和配比，选取混合交易极限测试最大容量的80%的请求压力，持续运行3小时，查看系统各项资源指标是否有异常变化趋势。

- 测试实施准备

  - 测试工具准备

无

  - 测试挡板准备

无

  - 测试数据准备

为了避免跟生产数据冲突或不安全因素等，建议可以造一批数据（当然能使用生产上数据更好），以下数据互不干扰，具体如下：

- 业务13：

标的: 目前生产环境有很多排名的客户，可以通过发贷款业务，让业务13运行起来，另外发贷款业务金额较少的情况，可以满标，也能达到测试贷款满了以后复审对系统性能影响。

- 业务3：

贷款记录:50个，客户数10000个，前提是贷款额度未满，客户账户余额充足，循环利用

- 业务12：

贷款记录:1000个，对应的客户数以及可以提前还款

  - 测试脚本准备

通过PTS录制工具进行业务脚本的录制，添加参数化、关联以及检查点，通过调试保证业务能正确做成功。

- 测试组织结构

| 公司 | 人员 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXX公司／阿里巴巴 | 近南等 | 统一协调本次项目实施 |  |
| 阿里巴巴 | 章张／马柯等 | 项目具体实施 |  |
| XXXX公司 | 李等 | 项目实施 |  |

- 测试输出

  - 过程性输出

- PTS测试脚本

- PTS测试场景

- PTS测试结果

- 执行问题记录

  - 结果输出

- 测试方案

- 测试报告

- 汇报PPT

- 项目计划

| 编号 | 事项 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 测试环境硬件资源申请 | 2015/8/10 | 2015/8/12 | 近南 | 根据情况可以提前 |
| ２ | 应用和数据库安装 | 2015/8/12 | 2015/8/13 | 朱 |  |
| ３ | 测试脚本 | 2015/8/13 | 2015/8/13 | 章张、马柯 |  |
| ４ | 场景执行 | 2015/8/14 | 2015/8/16 | 章张、马柯、李等 |  |
| ５ | 测试报告 | 2015/8/16 | 2015/8/16 | 章张 |  |
| ６ | 测试汇报 | 2015/8/17 | 2015/8/17 | 项目组所有成员 |  |

- 项目风险分析

| 风险编号 | 风险描述 | 风险发生可能性（高、中、低） | 风险对测试或项目的影响（高、中、低） | 责任人 | 规避方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试环境搭建延误 | 高 | 高 | 近南/刘经理 | 专人负责 |
| 2 | 测试场景较多 | 中 | 高 | 章张、马柯 | 按照案例优先级执行、周末加班 |